教师端项目实施策划书

AI Skills（教育）创新创作平台

v1.1 · Demo 实施版 · SQLite 方案

吴应和组 · 2026-07-24

# 一、项目概述与 Demo 目标

## 1.1 项目背景

AI Skills（教育）创新创作平台是一个面向高等教育的 AI 教学助手创作与部署平台。教师通过引导式表单上传课程资料，平台自动构建 RAG 知识引擎，生成可发布到市场的 AI 教学助手（Skill），学生即可使用该 Skill 进行个性化学习。

## 1.2 Demo 目标

一句话目标：跑通 教师注册 → 创建 Skill → 上传知识库 → 配置 Prompt → 测试对话 → 发布到市场 的完整闭环，并在比赛现场演示。

## 1.3 策划书定位

本文档是教师端 Demo 的施工蓝图，包含：每页具体要做什么、数据模型怎么建、API 怎么设计、RAG 怎么实现、开发任务怎么拆、演示时说什么。你可以拿着这份文档直接开始写代码。

## 1.4 相关文档索引

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| PRD v0.3（docx） | 完整产品需求，作为背景参考 |
| 交互原型（HTML） | 页面视觉参考，本文档的 UI 依据 |
| Skill 结构定义 | 6 模块 JSON Schema，创建 Skill 的数据结构 |
| 数据库设计 | 表结构 ER 图 + DDL，后端建表依据 |
| RAG 知识引擎分析 | 入库/检索流程的参数配置参考 |
| 带教反馈分析 | 10 条反馈的逐条回应，范围裁剪依据 |

# 二、Demo 范围定义

## 2.1 包含页面（6 页）

| 页面 | 路由 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 登录/注册 | /login | 邮箱注册、邮箱登录、记住登录状态 | P0 |
| P2 身份选择 | /onboarding | 首次登录选择教师/学生身份 | P0 |
| P3 教师工作台 | /teacher/dashboard | 数据概览、快速操作入口、最近 Skills 列表 | P0 |
| P4 创建向导 | /teacher/skills/create | 四步向导：基本信息→知识配置→Prompt设计→测试发布 | P0 |
| P5 知识库管理 | /teacher/knowledge | 文件上传、文件列表、处理状态、测试检索 | P0 |
| P6 预览与调试 | /teacher/skills/:id/preview | 实时对话预览、配置面板、质量反馈、发布 | P0 |

## 2.2 不包含（明确砍掉）

| 砍掉内容 | 原因 |
| --- | --- |
| 学生端（Skill 市场、对话学习） | Demo 先用 P6 预览对话代替学生端验证 |
| 科研团队、企业导师、管理员 | 单人无法完成，非 MVP 核心 |
| 微信/手机号/SSO 登录 | 邮箱登录足够 Demo 使用 |
| 身份认证审核流程 | Demo 默认注册即通过 |
| 质量分析看板（完整版） | Demo 只做满意度统计，不做完整图表 |
| 教师向 Skill 发布 | Demo 先只做学生向 |

## 2.3 Demo 核心闭环

教师注册/登录 → 选教师身份 → 教师工作台 → 创建 Skill（四步向导）→ 上传知识库文件 → RAG 引擎处理（解析→分块→Embedding→入库）→ 预览调试 → 发布到市场 → 回到工作台

# 三、技术架构与选型

## 3.1 总体架构

前端（React + TypeScript）：登录/注册、工作台、创建向导、知识库管理、预览调试

后端（Python FastAPI）：Auth 模块（JWT 认证）、Skill 模块（CRUD + 配置）、Knowledge 模块（文件上传 + 解析）、RAG 模块（检索 + 生成）、Chat 模块（对话管理）

数据存储：SQLite（业务数据）、Chroma（向量数据库）、Local FS（原始文件）

AI 服务：OpenAI API（Embedding）、Claude API / GPT-4o（LLM 生成）

## 3.2 技术选型（v1.1 更新）

| 层 | 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | React + TypeScript | 18.x | 生态成熟，AI 辅助生成代码质量高 |
| UI 库 | shadcn/ui + Tailwind CSS | latest | 组件可复制粘贴，适合快速原型 |
| 路由 | React Router | 6.x | 标准 SPA 路由方案 |
| 状态管理 | React Context + useReducer | - | Demo 状态简单，不需要 Redux/Zustand |
| 后端框架 | Python FastAPI | 0.110+ | 异步支持好，自动生成 API 文档，RAG 链路 Python 生态最全 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 | 2.0+ | Python 最成熟的 ORM，切换数据库只需改一行连接字符串 |
| 业务数据库 | SQLite | 3.x | 零配置，文件即数据库，无需安装任何数据库服务 |
| 向量数据库 | Chroma | latest | pip install 即用，零部署，适合 Demo |
| Embedding 模型 | text-embedding-3-small | - | Demo 用 small 版省钱，效果差别不大 |
| LLM 模型 | Claude Sonnet 4 / GPT-4o | - | 两个都接入，演示时哪个快用哪个 |
| 文件解析 | PyPDF2 + python-docx + markdown | latest | 标准库，AI 写得最熟 |
| 认证 | JWT (python-jose) | - | 轻量，无需额外服务 |
| 密码加密 | bcrypt | - | 行业标准 |

## 3.3 项目目录结构

ai-skills-platform/

├── frontend/                  # React 前端

│   ├── src/

│   │   ├── pages/             # 页面组件

│   │   │   ├── Login.tsx       # P1

│   │   │   ├── Onboarding.tsx  # P2

│   │   │   ├── Dashboard.tsx   # P3

│   │   │   ├── SkillCreate.tsx # P4

│   │   │   ├── Knowledge.tsx   # P5

│   │   │   └── SkillPreview.tsx# P6

│   │   ├── components/        # 通用组件

│   │   ├── hooks/             # 自定义 hooks

│   │   ├── lib/               # 工具函数、API 调用

│   │   └── App.tsx

│   └── package.json

├── backend/                   # Python 后端

│   ├── app/

│   │   ├── main.py            # FastAPI 入口

│   │   ├── config.py          # 配置

│   │   ├── models/            # SQLAlchemy 模型

│   │   ├── routers/           # API 路由

│   │   ├── services/          # 业务逻辑

│   │   │   ├── auth.py        # 认证

│   │   │   ├── skill.py       # Skill CRUD

│   │   │   ├── knowledge.py   # 知识库管理

│   │   │   ├── rag.py         # RAG 引擎

│   │   │   └── chat.py        # 对话

│   │   └── utils/             # 工具

│   └── requirements.txt

└── start.sh                   # 一键启动脚本

# 四、数据模型设计

## 4.1 表结构（教师端 Demo 需要 5 张表）

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户 | id, email, password_hash, role, display_name, department, avatar_url, created_at |
| skills | AI 教学助手 | id, user_id, name, course_name, status, config(JSON), version, created_at, updated_at |
| knowledge_files | 知识库文件 | id, user_id, filename, file_path, status, chunk_count, file_type, file_size, created_at |
| conversations | 对话 | id, skill_id, user_id, title, created_at |
| messages | 消息 | id, conversation_id, role, content, sources(JSON), feedback(JSON), created_at |

## 4.2 关键设计决策

为什么用 JSON 字段存 Skill 配置而不是拆表？ Skill 的 6 模块结构是固定的，但内容高度可变。拆成 6 张表会导致大量 JOIN 和复杂迁移。JSON 字段 + 应用层校验是最灵活的选择。

为什么 Demo 阶段用 SQLite？ SQLite 零配置、文件即数据库，无需安装任何数据库服务。SQLAlchemy 在 SQLite 和 MySQL 之间切换只需要改一行连接字符串，比赛需要时随时可以迁移。SQLite 对 JSON 字段支持良好，单用户 Demo 场景下性能完全够用。

# 五、页面逐一详细设计

## P1 · 登录/注册页（路由：/login）

页面元素

- 平台 Logo + 名称「AI Skills」

- 标题「欢迎回来」+ 副标题

- 邮箱输入框（带 placeholder）

- 密码输入框（带显示/隐藏切换）

- 「记住登录状态」复选框

- 「忘记密码？」链接

- 「登录」按钮（蓝色主按钮）

- 「还没有账号？立即注册」链接

- 注册模式切换：同一表单，按钮文字变为「注册」，增加「确认密码」字段

交互逻辑

- 登录成功 → 判断是否首次登录 → 是则跳转 P2，否则跳转 P3

- 注册成功 → 自动登录 → 跳转 P2（首次必须选身份）

- 「记住登录状态」→ 勾选后 token 存 localStorage，7 天有效

- 表单校验：邮箱格式、密码长度≥6

- 错误提示：账号不存在、密码错误、网络异常

## P2 · 身份选择页（路由：/onboarding）

页面元素

- 标题「选择你的身份」

- 两张身份卡片：教师（蓝色边框）、学生（橙色边框）

- 教师卡片描述：「创建 AI 教学助手，管理知识库，查看教学数据」

- 学生卡片描述：「发现 AI 学习助手，随时随地获取个性化辅导」

- 「确认」按钮（选择身份后激活）

交互逻辑

- 点击卡片切换选中态（蓝色边框高亮）

- 教师身份 → 弹出简化信息填写（姓名、院系）→ 跳转 P3

- 学生身份 → 跳转学生首页（Demo 不实现）

## P3 · 教师工作台（路由：/teacher/dashboard）

页面元素

- 左侧导航栏：工作台 / 我的 Skills / 知识库

- 顶部：用户头像 + 姓名 + 角色标签

- 数据概览卡片（4 个）：我的 Skills 数、学生使用量、平均评分、知识库文件数

- 快捷入口卡片（3 个）：创建新 Skill / 管理知识库 / 查看数据

- 「最近编辑的 Skills」表格：名称、状态、使用量、评分、最后编辑时间

交互逻辑

- 点击「创建新 Skill」→ 跳转 P4

- 点击「管理知识库」→ 跳转 P5

- 点击表格行 → 草稿跳 P4 编辑，测试中/已发布跳 P6 预览

## P4 · Skill 创建向导（核心页面）

路由：/teacher/skills/create（新建）或 /teacher/skills/:id/edit（编辑草稿）

整体布局

- 顶部：步骤指示器（① 基本信息 → ② 知识配置 → ③ Prompt 设计 → ④ 测试发布）

- 右上角：「保存草稿」按钮（随时可点）

- 底部：「← 上一步」和「下一步 →」按钮

Step 1：基本信息

- 课程全称（输入框）

- Skill 名称（输入框）

- 自定义说明（文本域，新增）：教师自由输入教学理念、特殊要求、学生特点等

- 发布范围（单选，新增）：仅我的学生 / 公开市场

- 风格倾向（卡片选择：严谨学术 / 轻松互动 / 实战导向）

- 学科分类（下拉框）

- 适用层次（下拉框）

- 标签（输入框 + 回车添加）

Step 2：知识配置

- 「关联已有知识库」：展示教师已创建的知识库列表（卡片式），点击选中

- 「+ 新建知识库并上传文档」：按钮

- 分块策略配置：Chunk Size（默认 512）、Overlap（默认 50）

Step 3：Prompt 设计

- 教师画像展示区（自动生成）

- System Prompt 编辑器（大文本域，预填模板，完全可编辑）

- LLM 模型选择（下拉框，新增）：Claude Sonnet 4 / GPT-4o

- 高级模式开关（新增）：开启后展示完整 JSON 编辑器

Step 4：测试发布

- RAG 配置摘要：Top-K、Rerank、相似度阈值、Chunk 参数

- LLM 模型信息：当前选择的模型名称

- 对话预览区（核心）：模拟学生视角的对话界面

- 输入框 + 发送按钮

- 对话气泡：AI 回答 + 参考来源标注

- 「🚀 发布到市场」按钮

## P5 · 知识库管理（路由：/teacher/knowledge）

页面元素

- 文件上传区（拖拽或点击上传）：支持 PDF/Word/TXT/MD，单文件 ≤ 50MB

- 文件列表表格：文件名、大小、类型、状态、分块数、上传时间

- 每行操作：删除（同时清理向量数据）

- 向量库信息卡片：Embedding 模型、Collection 名称、总文档块数

- 「测试检索」功能区：输入框 + 搜索按钮 + 检索结果展示（Top 5 片段 + 相似度）

交互逻辑

- 文件上传 → 前端显示上传进度 → 后端异步处理（解析→分块→Embedding→入库）

- 处理状态通过轮询更新

- 删除文件 → 确认弹窗 → 删除文件和向量数据

- 测试检索 → 输入查询文本 → 调用 POST /api/knowledge/test-search

## P6 · Skill 预览与调试（路由：/teacher/skills/:id/preview）

页面元素

- 顶部：Skill 名称 + 状态标签（草稿/测试中/已发布）

- 左侧配置面板（可折叠）：System Prompt 摘要、RAG 配置、LLM 模型、知识库文件列表

- 中间对话区：对话气泡 + 输入框 + 发送按钮

- 每条 AI 回答下方：参考来源（文档名 + 页码/段落 + 相似度）

- 每条回答右侧：快速反馈按钮（有帮助 / 需改进 / 有错误）

- 右上角按钮：「编辑」→ 跳转 P4 / 「发布到市场」

交互逻辑

- 发送消息 → 调用 POST /api/skills/:id/chat → SSE 流式返回 → 逐字显示

- 点击反馈按钮 → 调用 POST /api/messages/:id/feedback

- 「发布到市场」→ 确认弹窗 → 调用 PUT /api/skills/:id/publish

# 六、RAG 知识引擎实现方案

## 6.1 整体流程

知识入库流程：文件上传（PDF/Word/TXT/MD）→ 文档解析提取纯文本 → 智能分块（Sliding Window 512/50）→ Embedding 向量化（text-embedding-3-small）→ 存入 Chroma（Collection: user_{id}）

检索生成流程：用户提问 → 直接使用原文（不做 Query 改写）→ Chroma 向量检索（Top-K=5）→ 相似度过滤（threshold ≥ 0.7）→ 上下文组装拼接检索片段 → LLM 生成（Claude/GPT）→ 回答 + 来源标注

## 6.2 Demo 简化清单

| 完整版 | Demo 版 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Query 改写（LLM） | 直接使用原文 | 减少一次 API 调用，降低延迟和成本 |
| Rerank 重排序 | 跳过 | Top-K=5 直接喂给 LLM，效果够用 |
| PPT 解析 | 不支持，提示用户 | PPT 解析复杂，Demo 不必要 |
| Milvus 向量库 | Chroma | Chroma 零部署，pip install 即可 |
| text-embedding-3-large | text-embedding-3-small | 成本低 80%，Demo 效果差别不大 |
| 多模型热切换 | 配置文件切换 | Demo 不展示热切换，重启服务即可 |

# 七、API 接口设计

## 7.1 接口总览

| 模块 | 方法 | 路径 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/register | 邮箱注册 | P0 |
| Auth | POST | /api/auth/login | 邮箱登录，返回 JWT | P0 |
| Auth | GET | /api/auth/me | 获取当前用户信息 | P0 |
| Skills | GET | /api/skills | 获取我的 Skills 列表 | P0 |
| Skills | POST | /api/skills | 创建新 Skill（草稿） | P0 |
| Skills | GET | /api/skills/:id | 获取 Skill 详情 | P0 |
| Skills | PUT | /api/skills/:id | 更新 Skill（保存草稿） | P0 |
| Skills | PUT | /api/skills/:id/publish | 发布 Skill | P0 |
| Knowledge | POST | /api/knowledge/upload | 上传文件 | P0 |
| Knowledge | GET | /api/knowledge/files | 获取文件列表 | P0 |
| Knowledge | DELETE | /api/knowledge/files/:id | 删除文件 | P0 |
| Knowledge | POST | /api/knowledge/test-search | 测试检索 | P0 |
| Chat | POST | /api/skills/:id/chat | 对话（SSE 流式） | P0 |
| Chat | POST | /api/messages/:id/feedback | 提交反馈 | P1 |
| Dashboard | GET | /api/dashboard | 教师工作台数据 | P0 |

# 八、开发任务拆解与时间线

## 8.1 总体时间线（8 周）

| 周次 | 主题 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | 基础架构 | 项目搭建 + 认证：前后端脚手架、数据库建表、注册/登录、JWT 认证、P1+P2 页面 |
| W3-W4 | 教师端核心 | 工作台 + 创建向导：P3 工作台、P4 四步向导（全 4 步）、Skill CRUD、保存草稿 |
| W5 | 知识库 | 文件上传 + RAG 入库：P5 知识库管理、文档解析、文本分块、Embedding、Chroma 入库 |
| W6 | RAG 引擎 | 检索 + 生成：向量检索、相似度过滤、LLM 生成、SSE 流式输出、P6 对话预览 |
| W7 | 联调打磨 | 端到端联调 + 反馈：完整闭环测试、发布流程、快速反馈、Bug 修复、UI 打磨 |
| W8 | 比赛准备 | 演示脚本 + 最终检查：演示脚本排练、边界情况处理、README 文档、录制备用视频 |

## 8.2 详细任务清单（W1-W2）

| 周 | 任务 | 预估时间 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目脚手架搭建（React + FastAPI + SQLite） | 0.5天 | 项目能跑 |
| W1 | 数据库建表（users、skills、knowledge_files、conversations、messages） | 0.5天 | DDL + SQLAlchemy 模型 |
| W1 | 注册/登录 API | 1天 | POST /auth/register + /auth/login |
| W1 | P1 登录/注册页 | 1天 | 页面 + 表单校验 + 跳转 |
| W2 | JWT 认证中间件 | 0.5天 | 路由守卫 |
| W2 | P2 身份选择页 | 0.5天 | 选身份 + 填信息 |
| W2 | P3 教师工作台（骨架 + 数据概览） | 1.5天 | 仪表盘 + 快捷入口 |

## 8.3 单人开发建议

每天 4-6 小时有效编码时间。早上用 AI（Claude/Cursor/TRAE）辅助写代码，下午调试和联调。遇到卡点超过 2 小时就简化方案——Demo 的核心是「能跑通」，不是「做完美」。第 8 周只做演示准备，不写新功能。

# 九、比赛演示脚本（5 分钟版）

## 开场（30 秒）

说："各位评委好，我是吴应和。我做的产品叫 AI Skills 教育创新创作平台。它的核心价值是：让教师零代码创建 AI 教学助手，把课程资料变成可以 24 小时回答学生问题的智能助教。接下来我演示教师端的完整使用流程。"

## 场景一：注册与登录（30 秒）

说："首先，一位教师来到平台。她输入邮箱和密码完成注册。第一次登录需要选择身份——她选择教师。这里我快速跳过。"

## 场景二：教师工作台（20 秒）

说："这是教师工作台，可以看到她的 Skills 数据概览。目前还没有任何 Skill，她点击创建新 Skill。"

## 场景三：四步创建向导（1 分 30 秒）

说："创建流程分为四步。第一步，填写基本信息——课程名称、Skill 名称、风格。这里我新增了一个自定义说明框，教师可以自由输入教学理念，这些内容会融入 System Prompt。同时选择发布范围。"

说："第二步，关联知识库。教师可以选择已有的知识库，或者新建一个。这里她已经上传过机器学习教材，直接选中。分块策略用默认的 512/50。"

说："第三步，Prompt 设计。系统根据教师画像自动生成了 System Prompt 模板，教师可以完全自定义。我还增加了模型选择——可以在 Claude 和 GPT 之间切换。还有一个高级模式，打开后可以看到完整的 JSON 配置，懂技术的老师可以直接修改 JSON。"

说："第四步，测试发布。这里教师可以模拟学生视角进行对话测试。我来问一个机器学习的问题——什么是过拟合？"

## 场景四：RAG 效果展示（1 分钟）

说："大家注意看，AI 的回答不仅解释了过拟合的概念，还给出了解决方法，更重要的是——底部标注了参考来源：来自周志华《机器学习》第 2 章，相似度 0.92。这说明 AI 不是凭空编造，而是基于教师上传的教材内容在回答。这是 RAG 检索增强生成的核心价值——回答有据可查。"

## 收尾（30 秒）

说："以上就是教师端的完整闭环——从注册、创建 Skill、上传知识库、配置 Prompt、到测试对话、发布到市场。全流程大约 5 分钟。我的核心设计理念是：引导式表单降低门槛，自定义输入和高级模式保留灵活性，RAG 引擎确保回答有据可查。谢谢各位评委，欢迎提问。"

# 十、技术风险与对策

| 风险 | 概率 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 调用慢/超时 | 中 | 演示时卡住 | 设置 15 秒超时；准备预生成对话缓存；选延迟低的模型 |
| Embedding API 费用超预算 | 低 | 开发中断 | 用 text-embedding-3-small（$0.02/1M tokens）；限制测试文档数量；预充值 $5 |
| 检索结果不相关 | 中 | AI 回答质量差 | 准备兜底回答；手工挑选高命中率问题用于演示；调整 chunk_size 优化检索 |
| 文档解析失败 | 中 | 知识库无法入库 | 只用 PDF 和 TXT 测试（解析最稳定）；上传前检查文件 |
| Chroma 数据丢失 | 低 | 检索全部失败 | Chroma 数据目录本地保留；提供重新入库脚本 |
| 前端页面未完成 | 中 | 部分页面无法演示 | 优先保证 P1→P2→P3→P4→P6 链路；用硬编码数据填充未完成展示区 |
| 比赛现场网络差 | 低 | 无法演示 | 准备录制好的演示视频；本地部署 localhost；手机热点备用 |

# 十一、附录

## A. 环境变量配置模板

# backend/.env

DATABASE_URL=sqlite:///./app.db

SECRET_KEY=your-secret-key-change-in-production

OPENAI_API_KEY=sk-...

ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

CHROMA_PERSIST_DIR=./chroma_data

UPLOAD_DIR=./uploads

DEFAULT_LLM_MODEL=claude-sonnet-4-20250514

DEFAULT_EMBEDDING_MODEL=text-embedding-3-small

CHUNK_SIZE=512

CHUNK_OVERLAP=50

TOP_K=5

SIMILARITY_THRESHOLD=0.7

## B. 推荐安装依赖

# backend/requirements.txt

fastapi==0.110.0

uvicorn[standard]==0.27.0

sqlalchemy==2.0.25

python-jose[cryptography]==3.3.0

python-multipart==0.0.9

bcrypt==4.1.2

openai==1.12.0

anthropic==0.18.0

chromadb==0.4.24

PyPDF2==3.0.1

python-docx==1.1.0

markdown==3.5.2

python-dotenv==1.0.1

aiofiles==23.2.1

# frontend/package.json (关键依赖)

"dependencies": {

"react": "^18.2.0",

"react-router-dom": "^6.22.0",

"lucide-react": "^0.312.0"

},

"devDependencies": {

"tailwindcss": "^3.4.1",

"typescript": "^5.3.3",

"vite": "^5.1.0"

}

## C. System Prompt 模板

# 教师端 Demo 使用的默认 System Prompt 模板

你是一位经验丰富的{课程名称}课程 AI 教学助手。你的职责是：

1. 基于提供的教材知识库，用通俗易懂的方式解释{学科}概念

2. 回答学生关于课程内容的问题

3. 当学生困惑时，先理解其知识水平，再给予针对性指导

4. 提供实际案例帮助理解

5. 鼓励学生批判性思考，而非直接给出答案

6. 回答始终附带教材参考来源

教学风格：{风格倾向}

适用对象：{适用层次}学生

{自定义说明}

## D. v1.1 更新说明

- 数据库从 MySQL 8.0 改为 SQLite 3.x：零配置，文件即数据库，无需安装任何数据库服务

- 移除 docker-compose.yml，改为 start.sh 一键启动脚本

- 技术选型表中业务数据库选型理由更新为 SQLite 优势说明

- 架构图中存储层标注从 MySQL 改为 SQLite

- 其他技术选型（React、FastAPI、SQLAlchemy、Chroma、JWT、OpenAI/Claude API）保持不变

## E. 关键技术参考链接

| 资源 | 链接 |
| --- | --- |
| FastAPI 官方文档 | https://fastapi.tiangolo.com/ |
| Chroma 向量数据库 | https://docs.trychroma.com/ |
| OpenAI Embeddings API | https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings |
| Anthropic Claude API | https://docs.anthropic.com/claude/reference |
| Tailwind CSS | https://tailwindcss.com/docs |
| shadcn/ui | https://ui.shadcn.com/ |
| SSE 流式输出（FastAPI） | https://fastapi.tiangolo.com/advanced/streaming-response/ |